紫金县矿产资源总体规划

（2021～2025年）

编制说明

（征求社会公众意见稿）

紫金县自然资源局

二〇二三年三月

目   录

一、规划编制的主要依据、原则及指导思想	1

（一）规划编制主要依据	1

（二）规划编制指导思想及原则	2

（三）规划主要内容及特点	3

二、规划编制过程与专题研究	6

三、规划目标任务、主要内容确认过程与依据	8

（一）规划目标任务	8

（二）规划目标任务与主要内容的确定依据、过程	9

四、与市级规划及其他相关规划的衔接情况	12

（一）与市级规划衔接情况	13

（二）与县主体功能区规划衔接情况	14

（三）与县发改、林业等规划衔接情况	14

五、各镇人民政府及县直相关部门征求意见情况	14

（一）县直相关部门意见	15

（二） 各镇人民政府意见	16

六、专家评审意见	16

七、其他要说明的问题	18

# 一、规划编制的主要依据、原则及指导思想

## （一）规划编制主要依据

1、《中华人民共和国矿产资源法》等相关法律法规；

2、《矿产资源规划编制实施办法》（国土资源部令第55号，2019年修正）等部门规章；

3、《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）；

4、《自然资源部关于全面开展矿产资源规划（2021～2025年）编制工作的通知》（自然资发〔2020〕43号）；

5、《自然资源部办公厅关于印发〈省级矿产资源总体规划编制技术规程〉和〈市县级矿产资源总体规划编制要点〉的通知》（自然资办发〔2020〕19号）；

6、《自然资源部 国家林业和草原局关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》（自然资函〔2020〕71号）；

7、《矿山地质环境保护规定》（2019年7月16日自然资源部第2次部务会议《自然资源部关于第一批废止修改的部门规章的决定》第三次修正）；

8、《关于做好矿产资源规划环境影响评价工作的通知》（环发〔2015〕158号）；

9、《矿产资源规划数据库标准（DZT 0226-2020）》；

10、《矿产资源规划图示图例》（报批稿）；

11、《矿产资源规划数据库建设指南》（2021年版）；

12、《矿产资源规划数据质量检查与汇交规范》（2021年版）；

13、《市县级矿产资源总体规划编制要点》；

14、《广东省矿产资源总体规划（2021～2025年）》；

15、《河源市矿产资源总体规划（2021～2025年）》；

16、《紫金县国土空间总体规划（2020～2035年）》；

17、《紫金县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

18、相关产业和矿产资源政策文件。

## （二）规划编制指导思想及原则

（1）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示精神，围绕“建设幸福和谐美丽紫金”的目标要求，以提高矿产资源保障能力为目标，以推进资源合理利用与保护为主线，以提升矿产资源治理体系和治理能力现代化为重点，统筹矿产资源勘查、开发利用和保护活动，推动绿色矿业高质量可持续发展，确保资源开发利用与生态环境保护相协调，资源供给与紫金经济社会高质量发展需求相适应。

（2）基本原则

1.资源保障，突出禀赋优势

以战略性矿产资源、优势矿种为重点，快速实现找矿突破。围绕区域产业布局，把资源优势转化为产业优势，促进经济发展。打造高水平的建筑石料资源生产基地，支持粤港澳大湾区国家战略基础设施建设。做好温泉开发，建设生态休闲旅游高地。

2.绿色发展，统筹生态保护

把绿色矿业发展放在突出位置，优化空间布局，严格控制矿山数量，调控开发力度，提高准入门槛，将各类勘查开发活动限制在资源环境承载力之内，促进矿产资源勘查开发与生态环境保护相协调。

3.节约集约，促进高效利用

落实节约优先战略，牢固树立节约集约循环利用的资源观，优化矿山规模结构，加强尾矿资源综合利用，转变资源开发利用方式，培育优势企业实施集约化发展，促进资源节约集约、高效开发利用。

4.优化服务，坚持阳光行政

充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推进矿业权竞争性出让，激活市场主体活力；以矿业权设置、投放调控为抓手，推进“矿业权阳光审批”工程建设，建立和完善矿产资源网络管理系统，不断提升矿产资源法制化管理水平。

## （三）规划主要内容及特点

1、规划主要内容

《规划》主要由文本、附图、附表和规划编制说明等四部分组成。文、图、表三者做到了相互对应。

（1）规划文本的主要内容

规划文本分“总则”“现状与形势”“规划指导思想、原则与目标”“矿产勘查开发与产业布局”“加强矿产资源勘查开发利用与保护”“绿色矿山建设与矿区生态保护”“重点项目”“规划实施管理”共七个部分。其中：

“总则”说明了编制《规划》的主要依据，以及《规划》的适用范围、基准年、规划期、展望期，规划实施的范围、审批和监督管理。

“现状与形势”分析了紫金县矿产资源概况、矿产资源勘查与开发利用现状、上一轮规划实施成效等方面的现状，对全县矿产资源新形势与新要求进行了阐述。

“规划指导原则与目标”阐述了本次规划的指导思想、基本原则、规划期和展望期目标以及主要指标。

“矿产勘查开发与保护布局”确定了矿产资源勘查开发调控主要方向，明确了紫金县内重点勘查开采的矿种；结合区域经济发展和矿产资源相关产业空间布局，划定了国家规划矿区、战略性矿产资源保护区、重点勘查区，并提出矿产资源产业结构调整和矿业转型升级的方向和措施；明确了勘查开采与保护布局优化调整的方向和措施，科学、合理划定了紫金县审批发证矿业权的开采规划区块，并明确相关准入条件及管理措施。对于砂石类矿产，拟划定1个大型砂石资源生产基地（紫金县好义镇建筑用花岗岩开采区）。

“加强矿产资源开发利用与保护”确定了合理的开发强度，出了矿山总数、开采总量、碎石产能、机制砂产能等控制要求；优化了开发利用结构，鼓励矿产资源开发利用集约化、规模化发展，引导矿山企业提高采选水平，提高“三率”；严格了开采准入条件，规定了最低开采规模，强化“三线一单”的刚性约束，强调空间准入要求，划定了开采规划区块、重点开采区，加强自然资源管理部门对矿山企业的监管，严格把好源头关。

“绿色矿山建设与矿区生态保护”阐明了绿色勘查任务和绿色矿山建设要求，明确了绿色矿山建设目标、建设任务、建设要求。矿区生态修复阐述了新建矿山、生产矿山、历史遗留矿山治理要求及治理任务，明确责任机制、支持政策和管理措施。

“重点项目”落实《广东省矿产资源总体规划（2021～2025年）》《河源市矿产资源总体规划（2021～2025年）》和《紫金县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的规划目标和任务，根据基础地质矿产调查、矿产资源开发利用、矿产资源节约与综合利用、重大基础建设建筑石料资源保障等重大工程部署安排，规划6个项目。

“规划实施管理”阐明了加强目标责任考核制度、规划执行监管、规划监测评估、绿色矿业发展宣传，提高规划管理信息化水平。

（2）规划附表

按照县级矿产资源规划成果要求，规划附表包括紫金县国家规划矿区表、紫金县战略性矿产资源保护区表、紫金县矿产资源重点勘查区表、紫金县勘查规划区块表、紫金县矿产资源重点开采区表、紫金县开采规划区块表、紫金县重点矿种矿山最低开采规模规划表等7张附表。

（3）规划附图

共编制5幅附图，包括紫金县矿产资源分布图、紫金县矿产资源勘查开发利用现状图、紫金县矿产资源勘查开发保护总体布局图、紫金县矿产资源勘查规划图及紫金县矿产资源开采规划图。图幅比例尺为1：10万，各图幅的内容要素与编制技术方法，全面落实《省级矿产资源总体规划编制技术规程》和《市县级矿产资源总体规划编制要点》要求进行。

2、规划的主要特点

（1）规划始终围绕紫金县经济社会发展这个中心展开，贯彻了《广东省矿产资源总体规划（2021～2025年）》《河源市矿产资源总体规划（2021～2025年）》《紫金县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的精神，是对““十四五””紫金县矿产资源总体规划的计划或建议，保持了与省、市省矿产资源总体规划和紫金县经济发展““十四五””规划及相关行业““十四五””规划的高度统一。

（2）规划目标明确，任务具体，指导思想明晰，文字简练，图件美观，表格齐全，措施得力，具有较强的针对性、实用性和可操作性。

# 二、规划编制过程与专题研究

为更好地完成我县矿产资源规划的编制，成立了“紫金县自然资源局规划编制工作领导小组”和“广东省核工业地质局二九二大队规划编制单位项目组”。

整个编制过程分为五个阶段：

第一阶段：准备阶段，2021年1月—2021年2月。

系统学习国家、省、市有关矿产资源法规和编制规划的技术要求，明确规划编制的指导思想和基本原则；编制紫金县矿产资源规划提纲与工作方案。

第二阶段：资料收集与调研及专题研究，2021年2月—2021年8月。

编制单位广东省核工业地质局二九二大队到市、县两级的自然资源局、发改局、林业局、生态环境局、水务局、应急局等相关部门及主要矿山收集资料和现场调研，全面地收集了矿产资源分布情况、矿山开发利用与保护现状、市县级“十四五”国民经济规划草案、重大项目设置、绿色矿山建设名单等资料（了解矿山资源储量、生产经营现状及面临的问题、矿产品深加工、延伸产业链、资源综合利用、绿色矿山建设现状和前景、重大项目设置等情况），为《规划》的编制提供了较多综合分析基础资料。

第三阶段：规划初稿编制阶段，2021年9月—2022年12月。

根据收集到的资料，依据《广东省第四轮市县级矿产资源总体规划编制要点》要求结合《广东省矿产资源总体规划（2021～2025年）》和《广东省矿产资源总体规划（2021～2025年）》编制规划初稿，并征求县自然资源局相关股室意见等，根据意见修改完善后，形成征求意见稿。广泛征求各镇人民政府及相关部门意见，并召开听证会。

第四阶段：规划修改阶段，2022年12月—2023年3月。

根据各部门的意见，修改完善后，经县自然资源局审查同意形成送审稿。送审稿经省级专家评审，按专家意见修改完善，经县自然资源局审查同意形成报批稿。

第五阶段：规划审批阶段，2022年3月底进入审批阶段。

报批稿经县人民政府审定，经市自然资源部门审查批准后，由县人民政府发布实施。

# 三、规划目标任务、主要内容确认过程与依据

## （一）规划目标任务

1、2025年规划目标任务：开展1:5万区域地质调查、1:5万矿产地质调查、1:5万水文地质调查、1:5万地表基质调查等地质工作。加强对建筑石料资源的有效供应，重点建设储量规模超10000万立方米的好义大型砂石资源生产基地，助力粤港澳大湾区和重大基础设施建设。矿产资源开发利用布局更加科学，矿山总数控制在40个以内，采石场总量不超过10个，建筑碎石产能不低于300万立方米/年，大中型矿山比例达到30％以上。矿山开发利用技术和设备大幅度改进，尾矿资源得到高效综合利用，矿业产业效益显著增长。全面落实绿色勘查，持续推进绿色矿山建设，以先进绿色矿山为示范，以点带面，推动全县绿色矿业发展。2023年底前全县持证在采矿山100％达到绿色矿山标准。

2、2035年展望目标任务：全面建成以绿色勘查、绿色矿山为标准的绿色矿业新体系，资源保障能力和利用水平显著提高，基本达到高质量发展要求。新技术、新方法、新设备得到普遍推广应用，建成一批有资源保障的大中型智慧矿山企业以及全县优势资源相关的先进材料产业集聚群。矿业经济效益显著提升，矿山地质环境得到根本改善，形成矿业发展与经济社会、生态文明建设同步协调发展的新格局。

## （二）规划目标任务与主要内容的确定依据、过程

1、规划目标任务与主要内容的确定依据

本规划以2020年为基期，以2025年为规划期，展望到2035年。规划目标任务与主要内容确定的主要依据为《广东省矿产资源总体规划（2021～2025年）》《河源市矿产资源总体规划（2021～2025年）》《紫金县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《省级矿产资源总体规划编制技术规程》《市县级矿产资源总体规划编制要点》及紫金县矿产资源状况、经济建设对矿产资源的需求、市场容量、环境承受力等。

2、规划目标任务与主要内容的确定过程

规划目标任务和主要内容的确定过程分为准备阶段—资料收集与调研—规划初稿编制阶段—征求意见阶段—规划修改阶段。下面对规划文本中重点内容的确定进行简单阐述。

（1）基础数据的确定

规划文本、附图中探矿权数据主要是依据全国矿业权登记信息及发布系统确定；矿产资源储量及矿山开发数据主要是依据2020年矿产资源储量统计库和矿山开发利用统计数据库，同时一部分矿山数据根据全国矿业权登记信息及发布系统和各县自然资源局收集的最新矿山年检材料更新等。

（2）规划指标的确定

矿产规划指标分为预期性指标和约束性指标。在省、市级规划的指导下，对指标进行分类管理。

本级规划细化国家、省、市级规划，紫金县开采总量服从国家、省、市调控政策，根据紫金县经济建设对资源的需求、市场容量、资源状况等，规划期内，完成1︰5万区域地质调查、1︰5万矿产地质调查、1︰5万水文地质调查、1︰5万地表基质调查等工作；矿山总数控制在40个以内，采石场总量不超过10个，大中型矿山比例达到30％以上，建筑碎石产能不小于300万立方米/年；重点建设1个资源量超10000万立方米以上大型砂石资源生产基地；确保2023年底前全县持证在采矿山100％达到绿色矿山建设标准；规划期内矿山地质环境治理恢复面积不小于16公顷。

（3）规划空间布局与规划分区的确定

落实国家和省相关产业政策，根据区域经济发展状况、矿产资源分布特点和相关产业空间布局，划定国家规划矿区、战略性矿产资源保护区、重点勘查区、重点开采区等4类规划分区。

国家规划矿区：落实广东紫金马头山－文官坪1个国家规划矿区建设，优先保障战略性矿产勘查开发，提高准入门槛，原则上新建矿山规模达到中型以上，形成以大中型矿山为主体的开发格局，推动优质资源的规模开发、集约利用，建成保障战略性矿产安全供给的接续区。

战略性矿产资源保护区：落实省级规划部署，实施找矿突破战略行动，加强战略性矿产资源勘查与保护，对当前技术经济或生态环境条件下暂时不宜开发的大中型离子型稀土矿远景区，划定4个战略性资源保护区，实施矿产资源储备和保护。

重点勘查区：落实省级“河源曾公嶂锡多金属矿勘查区”和市级“紫金中坝铜多金属矿重点勘查区”等2个重点勘查区。

集中开采区：落实《市矿产资源总体规划》划定的“好义镇建筑用花岗岩开采区”大型砂石资源生产基地，构建区域联动、供需平衡、绿色环保、集约发展的开发格局。

（4）开采规划准入条件的确定

1.开采规模准入

新建非金属矿山应符合最低生产建设规模要求，实行规模化、集约化开采。新建建筑石料类矿山生产规模应不低于50万立方米/年，饰面石材类不低于5万立方米/年，因民生、应急确需开采的，应充分论证，并经上级主管部门同意后，方可登记并颁发采矿许可证。为满足当地需求，在偏远地区设置少量低于生产规模准入标准的建筑石料矿山，应经过充分论证，且生产规模应不低于30万立方米/年。

2.开发利用水平准入

开发利用应达到资源循环利用和综合利用水平。对可以整体开发的建筑石料、硅质材料、石灰石，尽可能实现整座山体平移式开采，提高资源回采率。

3.生态保护准入

严把生态环境准入关，强化“三线一单”的刚性约束，将其作为战略和规划环评、规划资源开发、产业布局和结构调整、重大项目选址的重要依据，并在政策制定、规划编制、执法监管过程中做好应用。

4.空间准入

新设矿业权一律不得与各类自然保护地重叠，避开生态保护红线、基本农田保护区、生态公益林、自然林、饮用水源保护地、一般生态空间、重要交通线、重要水系保护等区域，以保护自然景观和生态环境。矿业权范围与周边设施、建筑物的安全距离，矿业权之间安全距离等应符合相关规定。

（5）重点项目的确定

落实《广东省矿产资源总体规划（2021～2025年）》《河源市矿产资源总体规划（2021～2025年）》和《紫金县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的规划目标和任务，积极推进基础地质矿产调查、矿产资源开发利用、矿产资源节约与综合利用、重大基础建设建筑石料资源保障等重大工程部署安排，规划6个重点项目。

# 四、与市级规划及其他相关规划的衔接情况

县总体规划结合本县矿产资源特点、供需状况和社会经济发展需要编制。《规划》在落实省、市级规划内容外，与县直有关部门和矿山企业进行衔接，广泛收集数据资料，征询意见和建议，查阅省、市、县各有关部门和行业的矿产资源及矿山环境保护等方面的中长期发展规划、““十四五””规划等资料，并与规划有直接关系的发改、生态环境、林业、水务、文广旅体、交通、住建等部门加强联系，衔接规划资料。最终划分出了本县的各类矿产资源规划区，确定了规划目标，避免了与其他相关规划的脱节现象。

## （一）与市级规划衔接情况

县总体规划本着依据并服从广东省矿产资源规划、河源市矿产资源规划的原则，自始至终以《广东省矿产资源总体规划（2021～2025年）》《河源市矿产资源总体规划（2021～2025年）》为主线，按照省、市矿产资源规划提出的主要目标和任务，结合紫金县矿产资源分布特点、矿产开发利用与保护、矿山环境治理与保护等情况，认真细致地分析研究，编写紫金县矿产资源总体规划。

1、勘查区块

规划中列出的勘查区块，其中“河源市紫金县柏埔保护区”“河源市紫金县黄塘保护区”“河源市紫金县敬梓保护一区”“河源市紫金县义容－青溪保护区”等4个战略性资源保护区为落实省规部署的战略性矿产资源保护区；“河源曾公嶂锡多金属矿勘查区”为落实省规部署的重点勘查区；“紫金中坝铜多金属矿重点勘查区”为落实市规部署的勘查规划区。

2、开采区块

规划中列出的开采区块，其中“紫金县好义镇建筑用花岗岩开采区”落实市规部署的开采规划区。

3、文字编写依照国家、省矿产资源规划提出的主要目标和任务，参考有关文件及法律法规，结合本县实际情况，编写文本。

4、图件及表格以省市矿产资源规划的图件为基础，参照市县级矿产资源总体规划编制要点的有关规定和要求，编制而成。

## （二）与县主体功能区规划衔接情况

1、编制规划文本

结合县域国民经济发展规划、公路网规划、饮用水水源地安全保障规划、土地利用总体规划、旅游发展总体规划等相关规划，研究提出全县主体功能区划分方案、定位和发展方向，主体功能区区域政策框架等，形成县级主体功能区规划。

2、衔接主体功能区

根据国家、省、市级主体功能区规划对本地的主体功能定位，结合本县的地域特点，有效衔接各类功能区如基本农田保护区、生态保护红线、自然保护区、重点生态公益林、水源保护区等。

## （三）与县发改、林业等规划衔接情况

为使规划成果采用的基础资料、数据、图件以及有关内容的准确性，广泛收集了数据资料，征询意见和建议，查阅本县相关部门和行业在发改、林业等方面的发展规划、““十四五””规划等资料，加强联系与协调，确保资料衔接，避免了相互之间的矛盾现象发生。县发改局、县交通局、县林业局、县水务局及相关部门的各项规划进行了衔接，就主要技术指标、规划目标、重大项目设置与相关单位和部门进行了讨论，取得了一致意见，部分指标以本县的矿产资源特点为依据，在充分征求各部门意见后，对规划进行了修改。

# 五、各镇人民政府及县直相关部门征求意见情况

本规划编制过程中征求了各镇人民政府、县财政局、县林业局、县税务局、县市场监督管理局、县国有资产监督管理委员会、县供电局、县发展和改革局、县水务局、县乡村振兴局、县公安局等县直单位意见，并按其意见和建议进行了修改完善。

## （一）县直相关部门意见

征求县直有关部门的意见情况及协调、论证情况。

1.县林业局

- 规划矿区或在办理相关证件及延续证件过程中，要避开自然保护区、天然林区域、森林公园和湿地公园等自然保护区及重要的野生动物栖息地，也要避开重点保护植物分布区。

- 涉及省级以上的生态公益林，须按粤林【2009】173号文件要求，向县林业主管部门申请调出，调整省级以上生态公益林为商品林后进行报批其他手续。

- 经系统查询，紫金县矿产资源总体规划涉及林地保护等级Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级。根据《建设项目使用林地审批管理办法》（国家林业局第35号）文件规定，各类建设项目不得使用Ⅰ级保护林地，大中型矿山可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。

- 2.河源市生态环境局紫金分局

- 规划中部分矿产资源项目位于优先保护单元中的生态保护红线和一般生态空间，不符合“三线一单”生态环境分区管控的准入要求，建议予以核实剔除或纳入退出清单，严格按照“三线一单”生态环境分区管控要求落实各项工作。

- 核实《规划》中项目是否涉及占用县、镇级集中式饮用水源保护区及省、市、县级自然保护区。

- 3.水务局

- 除了要符合土地利用等相关规划要求，还应遵照《水法》《防洪法》《水土保持法》和《广东省水利工程管理条例》等法律法规要求的规定。

- 任何单位和个人不得侵占水库、山塘、堤防等水利工程管理范围内的土地和水域。

- 矿产资源的规划、勘探及开采，应做好水资源保护措施，防止污染水源和河道。

- 4.其余县直部门均无意见。

采纳情况：对以上部门提出的意见，均已采纳。

## 各镇人民政府意见

征求全县16个镇政府的意见，16个镇政府均无意见。

# 六、专家评审意见

2023年3月，省级专家（名单附后）对《紫金县矿产资源总体规划（2021～2025年）》（以下简称《规划》）进行了函审。专家审查意见如下：

一、《规划》根据《中华人民共和国矿产资源法》《矿产资源规划编制实施办法》《自然资源部关于全面开展矿产资源规划（2021～2025年）编制工作的通知》等法律法规和文件要求，结合《广东省矿产资源总体规划（2021～2025年）》《河源市矿产资源总体规划（2021～2025年）》和《紫金县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等进行编制，符合相关法律法规、规划和产业政策。

二、《规划》分析总结了紫金县矿产资源赋存特征、开发利用现状和上一轮规划实施成效，客观研判了矿产资源勘查开发与保护面临的新形势与新要求，结合紫金县国民经济社会发展需求进行编制。《规划》编制依据充分、工作思路清晰，指导思想、基本原则和目标任务明确。

三、《规划》根据矿产资源禀赋特点、开发利用条件、绿色矿业发展要求，落实了上级规划部署，划定国家规划矿区、战略性矿产资源保护区、重点勘查区、重点开采区、勘查规划区块和开采规划区块等，勘查开发总体布局与各级相关规划衔接。

四、《规划》根据县域经济社会发展和绿色矿山建设需求，在上级规划矿业权设置的总量指标框架内，明确了本县采矿权总量指标、采石场数量指标及开采规划准入条件、绿色矿山建设目标任务、进度安排和政策措施。符合绿色矿业发展要求，可操作性强。

五、《规划》提出了绿色矿山建设的目标任务及要求，明确了矿山生态修复保护的监督和管理制度，落实了矿山地质环境保护和治理恢复的责任主体、工作任务和要求。

六、《规划》从加强规划执行监管、规划监测评估、管理信息化水平、绿色矿业发展宣传等方面，提出了规划实施保障措施，为实现规划目标提供了有力支撑。

综上所述，《规划》内容齐全，依据充分，符合县级规划编制技术要求，同意《规划》评审通过。编制单位根据专家意见修改完善后，按程序报批。

# 七、其他要说明的问题

1、考虑规划的实用性，部分资源储量、矿山开发利用情况、探矿权、采矿权数据有变化且能收集到最新数据的，本轮规划一律采用最新数据统计基准日更新到2020年12月31日。

2、规划基期的矿产资源开发利用现状资料，如矿产储量、矿山企业数、矿山名称、产量、产值等数值，采用2020年矿山开发利用统计数据库管理系统的统计资料。

3、规划文本采用Microsoft Word格式文件编制，规划附表初始采用Microsoft Excel格式文件编制，印刷附表采用Microsoft Word格式，规划图件采用MapGis软件编制出图。